ДОКШИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

31                 31  марта 2023 г.   №293

О мерах по реализации в 2023 году Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения Витебского областного исполнительного комитета от 25 января 2023 г. № 29 «О мерах по реализации в 2023 году Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы» Докшицкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить на 2023 год:

1.1. план деятельности по выполнению целевых показателей Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50 (далее – программа), согласно приложению 1.

1.2. показатели деятельности исполнителей мероприятий программы, направленной на достижение целевых показателей программы, согласно приложению 2.

2. Распорядителями бюджетных средств, отвечающими за выполнение задач и целевых показателей программы, являются Докшицкий районный исполнительный комитет (далее – райисполком), Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник», филиал «Докшицыводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал», организации, имеющие ведомственный жилищный фонд, ведомственные поставщики тепла, субъекты, оказывающие бытовые услуги населению.

3. Персональную ответственность за реализацию мероприятий

программы возложить на руководителей организаций, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему решению.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель                                                                  О.А.Ковалёнок

Управляющий делами                                                     Н.С.Жданович

Жалейко 3 25 21

Приложение 1

к решению

Докшицкого районного

исполнительного комитета

31.03.2023  №293

ПЛАН деятельности на 2023 год по выполнению целевых показателей      Государственной программы                    «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, белорусских рублей | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) |  |  |  |  |
| - Предоставление субсидий на возмещение части расходов по оказываемым населению ЖКУ | в течение года | 2120411,00 | средства районного бюджета | Организации, оказывающие ЖКУ |
| - Предоставление населению льгот по оплате ЖКУ | в течение года | 7290,00 | средства районного бюджета | Организации, оказывающие ЖКУ |
| - Возмещение расходов организаций, осуществляющих начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, связанных с выполнением функций по представлению безналичных жилищных субсидий | в течение года | 7220,00 | средства районного бюджета | Коммунальное производственное унитарное предприятие (далее – КПУП) «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| - Возмещение расходов организаций ЖКХ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания | в течение года | 14220,00 | средства районного бюджета | КПУП «Витебский областной расчетно-справочный центр» |
| Задача 2. Содействие повышения качеству бытовых услуг и их разнообразию |  |  |  |  |
| - Предоставление населению услуг общих отделений бань и душевых | в течение года | 20700,00 | средства районного бюджета | Докшицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник» (далее - РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник») |
| - Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения объектов, оказывающих бытовые услуги | в течение года | 16500,00 | средства районного бюджета | организации, оказывающие бытовые услуги, определенные по результатам конкурса в качестве исполнителей мероприятия |
| - Приобретение необходимых для оказания бытовых услуг населению в сельской местности оборудования, запасных частей к нему и его ремонта в целях технического переоснащения субъектов, оказывающих бытовые услуги | в течение года | 6150,00 | средства районного бюджета |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Задача. Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  |  |  |  |
| - Поддержание и восстановление санитарного и технического состояния придомовых территорий многоквартирных жилых домов | в течение года | 101412,00 | средства районного бюджета | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| - Содержание и ремонт объектов благоустройства, кроме наружного освещения, а также содержания и ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | 300000,00 | средства районного бюджета | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| 9. Наружное освещение населенных пунктов | в течение года | 417623,00 | средства районного бюджета | Витебское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Витебскэнерго» |
| 10. Содержание и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов | в течение года | 679182,00 | средства районного бюджета | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» |  |  |  |  |
| Задача. Повышение надежности, технологической и экономической эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |
| - Модернизация (реконструкция) котельных на топливно-энергетических ресурсах, закрепленных на праве хозяйственного ведения за РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник», с установкой более эффективного оборудования, в том числе котельного | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» |  |  |  |  |
| Задача. Восстановление технических и потребительских качеств, а также сохранение эксплуатационной надежности жилищного фонда |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт жилищного фонда | в течение года | 468600,00 | платежи населения | организации, определенные по результатам конкурсов в качестве исполнителей мероприятий |
|  |  | 1200000,00 | средства районного бюджета |  |
| - Текущий ремонт жилищного фонда | в течение года | 101600,00 | средства районного бюджета | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |
| Подпрограмма 5 «Чистая вода» |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества |  |  |  |  |
| - Строительство станции обезжелезивания в аг. Ситцы Докшицкого района | в течение года | в пределах предусмотренных средств областного бюджета, республиканского бюджета | областной бюджет, республиканский бюджет | филиал «Докшицыводоканал» Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскоблводоканал» (далее – филиал «Докшицыводоканал») |
| Задача 2. Обеспечение населения централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) |  |  |  |  |
| - Строительство сетей водоснабжения, в том числе в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. №488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» (далее – Указ № 488) | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | филиал «Докшицыводоканал» |
| - Строительство сетей водоотведения (канализации), в том числе в рамках Указа №488 | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | филиал «Докшицыводоканал» |
| Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения, водоотведения (канализации) |  |  |  |  |
| - Замена сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | филиал «Докшицыводоканал» |
| - Замена сетей водоотведения (канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | филиал «Докшицыводоканал» |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» |  |  |  |  |
| - Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами, включая их раздельный сбор и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки | в течение года | в пределах предусмотренных собственных средств предприятия | средства предприятия | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» |

Приложение 2

к решению

Докшицкого районного

исполнительного комитета

31.03.2023 № 293

Показатели деятельности исполнителей мероприятий Государственной                       программы «Комфортное жилье и                 благоприятная среда» на 2021–2025      годы, направленных на достижение целевых показателей программы, на 2023 год

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 квартал | Первое полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |
| - Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества | процентов | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Подпрограмма 1 «Доступность услуг» |  |  |  |  |  |
| - Уменьшение количества претензий на качество оказываемых ЖКУ | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| - Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году (в действующих ценах) | процентов | - | - | - | 100,3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| - Ремонт и (или) реконструкция придомовых территорий многоквартирных жилых домов | штук | - | 1 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| - Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Подпрограмма 4 «Ремонт жилья» |  |  |  |  |  |
| - Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта | тыс. кв. метров | - | 1,1 | 3,1 | 3,1 |
| Подпрограмма 5 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
| - Обеспеченность населения централизованными системами водоснабжения | процентов | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| - Обеспеченность населения централизованными системами водоотведения | процентов | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| Подпрограмма 6 «Цель 99» |  |  |  |  |  |
| - Использование ТКО | процентов | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 36,0 |
| - Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов | тонн | 263,8 | 527,5 | 791,3 | 1055,0 |
| - Сбор (заготовка) отходов бумаги и картона | тонн | 105,0 | 210,0 | 315,0 | 420,0 |
| - Сбор (заготовка) отходов стекла | тонн | 62,5 | 125,0 | 187,5 | 250,0 |
| - Сбор (заготовка) полимерных отходов | тонн | 35,0 | 70,0 | 105,0 | 140,0 |
| - Сбор (заготовка) изношенных шин | тонн | 33,8 | 67,5 | 101,3 | 135,0 |
| - Сбор (заготовка) отработанных масел | тонн | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| - Сбор (заготовка) отходов электрического и электронного оборудования | тонн | 17,5 | 35,0 | 52,5 | 70,0 |
| - Использование органической части ТКО | тонн | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |